SmartEzy

GUIA DE CONSTRUÇÃO DA POC

Plataforma de Gestão de Demandas e Serviços - GL Eventos / Riocentro

Orientações funcionais e passo a passo para construção de uma POC navegável

Prazo-alvo de construção: até 1 semana

# 1. Finalidade deste guia

Este documento orienta a construção de uma Prova de Conceito (POC) navegável para materializar, de forma simples e visual, o entendimento do escopo da solução proposta à GL Eventos. A POC não representa o produto final e não deve tentar reproduzir integralmente todos os módulos previstos na proposta.

O foco é demonstrar, em uma jornada contínua, os pontos de maior valor para a GL: entrada simples da demanda, classificação e direcionamento, fila operacional, atendimento, aprovações, comunicação com o cessionário, acompanhamento, documentos e rastreabilidade.

# 2. Princípios de construção

Construir uma casca navegável convincente, priorizando experiência e entendimento do fluxo.

Usar dados fictícios consistentes para permitir uma demonstração ponta a ponta.

Implementar somente as integrações e regras necessárias para sustentar a narrativa da POC.

Evitar transformar a POC em desenvolvimento antecipado do produto completo.

Manter o portal como canal principal da experiência do cessionário; WhatsApp/mensageria deve ser apresentado como capacidade complementar e/ou excepcional.

Utilizar IA onde ela gere percepção clara de valor, principalmente na interpretação, classificação e direcionamento da solicitação.

Manter transparência sobre componentes simulados ou mockados durante a demonstração.

# 3. Jornada central da demonstração

A POC deve contar uma única história principal:

Cessionário → Abertura → Classificação inteligente → Protocolo → Fila → Atendimento → Comunicação → Acompanhamento → Conclusão → Histórico

# 4. Cenário principal - Manutenção Civil

## 4.1 Dados fictícios

| Elemento | Exemplo |
| --- | --- |
| Cessionário | João Silva |
| Empresa | Empresa Exemplo |
| Sala/Unidade | Sala 205 |
| Ocorrência | Infiltração/vazamento no teto |
| Categoria sugerida | Manutenção |
| Subcategoria sugerida | Civil |
| Protocolo | GL-2026-00128 |

## 4.2 Passo 1 - Entrada da solicitação

Demonstrar uma conversa curta e objetiva pelo canal de mensageria, com possibilidade de entrada equivalente pelo portal.

Usuário informa: "Estou com uma infiltração no teto da sala 205."

Sistema solicita foto do local.

Sistema solicita indicação do ponto da ocorrência dentro da sala.

Sistema interpreta a descrição e sugere Manutenção > Civil > Infiltração.

Sistema confirma o registro e gera o protocolo GL-2026-00128.

A demanda é imediatamente disponibilizada na Central Operacional.

Importante: a demonstração deve deixar claro que o portal é o canal principal previsto para o relacionamento com o cessionário. A mensageria demonstra capacidade omnichannel e situações complementares/excepcionais.

## 4.3 Passo 2 - Central Operacional GL

Após a abertura, trocar para a visão administrativa e mostrar a demanda aparecendo na fila.

| Prioridade | Protocolo | Cessionário | Serviço | Situação | Responsável | Tempo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | GL-00128 | Empresa Exemplo | Civil / Infiltração | Novo | A definir | 2 min |
| Média | GL-00127 | Empresa B | Elétrica | Em andamento | Responsável 01 | 1h15 |
| Normal | GL-00126 | Empresa C | Recepção | Em andamento | Responsável 02 | 3h |
| Normal | GL-00125 | Empresa D | Estacionamento | Concluído | Responsável 03 | - |

A priorização/score deve ser apresentada como exemplo de capacidade configurável, pois as regras definitivas ainda dependerão de detalhamento funcional.

## 4.4 Passo 3 - Classificação e direcionamento inteligente

Exibir a classificação sugerida pela IA.

Exibir o destino sugerido para a área responsável.

Disponibilizar ações: Confirmar, Alterar categoria e Redirecionar.

Registrar qualquer alteração no histórico da demanda.

Exemplo visual: Manutenção > Civil > Infiltração | Confiança: Alta | Destino sugerido: Manutenção Civil.

## 4.5 Passo 4 - Detalhe do chamado

Esta deve ser uma das telas de maior qualidade visual da POC. Organizar o chamado em quatro blocos:

Dados do chamado: protocolo, cessionário, sala, categoria, data/hora, responsável e situação.

Comunicação: timeline de mensagens e respostas.

Documentos e evidências: foto da ocorrência e anexos.

Histórico: eventos, alterações de status, responsáveis, comentários, documentos, aprovações e notificações.

## 4.6 Passo 5 - Atendimento pela área responsável

Entrar com um perfil de Responsável da Área.

Exibir somente as demandas direcionadas à área correspondente.

Abrir GL-00128.

Registrar: "Vistoria realizada. Identificada necessidade de intervenção hidráulica."

Alterar o status de Recebido para Em andamento.

Registrar automaticamente usuário, data/hora, status anterior, novo status e comentário na timeline.

## 4.7 Passo 6 - Retorno ao cessionário

Ao registrar o andamento, atualizar o portal do cessionário e demonstrar uma notificação complementar.

Portal: "Sua solicitação GL-2026-00128 está em atendimento."

Mensageria: "Sua solicitação GL-2026-00128 teve uma atualização. Acompanhe os detalhes no portal GL."

Exibir indicação de mensagem/notificação ainda não visualizada pelo cessionário.

## 4.8 Passo 7 - Visão do cessionário

Criar uma área simples de Minhas Solicitações.

Listar somente os chamados abertos pelo usuário.

Permitir abrir GL-00128 e visualizar situação, responsável, timeline, mensagens e documentos.

Disponibilizar ações simples: Enviar mensagem e Adicionar documento/foto.

Mostrar a evolução temporal do atendimento.

# 5. Cenário complementar - Aprovação

Não construir uma segunda jornada completa. Preparar um chamado previamente cadastrado para demonstrar a engine de aprovação.

## 5.1 Caso sugerido

| Campo | Exemplo |
| --- | --- |
| Protocolo | GL-2026-00131 |
| Solicitação | Instalação de fibra de internet |
| Local | Sala 310 |
| Situação | Aguardando aprovação GL |
| Documento | Projeto_Fibra.pdf |

## 5.2 Interação

Exibir botões Aprovar, Solicitar ajuste e Reprovar.

Ao aprovar, registrar responsável, data/hora e decisão.

Atualizar a situação para Liberado para execução.

Registrar a aprovação no histórico da demanda.

# 6. Cenário complementar - Gestão de Obras

Obras deve parecer um fluxo próprio, separado dos atendimentos pontuais. Não é necessário implementar todo o processo; o objetivo é demonstrar que a solução entende essa diferença.

## 6.1 Tela específica de Obras

Nome da obra.

Local da intervenção.

Descrição detalhada.

Datas previstas de início e término.

Empresa executora.

Responsável e contatos.

Fotos e anexos.

## 6.2 Documentação por etapas

| Documento | Situação de demonstração |
| --- | --- |
| Projeto Executivo | Recebido |
| ART | Pendente |
| Seguro da Obra | Pendente |
| Cronograma | Pendente |

Exibir uma linha de evolução simples: Projeto → Análise → Documentação → Aprovação → Execução → Conclusão.

Na POC, o Projeto Executivo deve aparecer como ponto inicial da análise, com os demais documentos podendo ser complementados em etapas.

# 7. Perfis mínimos da POC

| Perfil demo | Visão/Permissão mínima |
| --- | --- |
| Cessionário | Abrir demanda, consultar somente as próprias solicitações, responder, anexar e acompanhar. |
| Responsável da Área | Visualizar demandas da própria área, registrar atendimento, atualizar status e anexar evidências. |
| GL / Administrador | Visualizar todas as demandas, distribuir/redirecionar, aprovar/reprovar, consultar histórico e acompanhar pendências. |

Não é necessário construir uma administração sofisticada de permissões nesta etapa. A diferença entre os três perfis precisa apenas funcionar e ser perceptível na demonstração.

# 8. Escopo técnico mínimo

## 8.1 Front-end

Login.

Home/Central Operacional.

Fila de demandas.

Detalhe do chamado.

Visão de atendimento da área responsável.

Visão Minhas Solicitações do cessionário.

Tela de aprovação.

Tela específica de Obras.

## 8.2 Back-end / dados

Usuários e perfis

Demandas

Categorias/subcategorias

Status

Mensagens

Anexos

Histórico

Aprovações

## 8.3 IA

Implementar uma capacidade funcional prioritária: interpretar texto livre e sugerir categoria/subcategoria/destino.

| Entrada | Saída esperada |
| --- | --- |
| "Ar-condicionado parou de funcionar." | Manutenção > Refrigeração |
| "Tem água entrando pelo teto." | Manutenção > Civil |
| "Preciso instalar fibra na sala." | Solicitação sujeita à aprovação GL |

# 9. Estratégia para WhatsApp / mensageria

A integração real não deve colocar em risco o prazo da POC.

Cenário A - integração rápida disponível: utilizar número sandbox/demo e efetivamente gerar o chamado a partir da mensagem.

Cenário B - integração consumir tempo excessivo: simular a entrada por uma interface de mensageria e disparar um webhook/mock para criação do chamado.

Durante a apresentação, identificar claramente qualquer componente simulado e explicar que a integração definitiva dependerá do provedor e arquitetura aprovados para o projeto.

# 10. O que não construir na POC

Para proteger o prazo de uma semana, ficam fora da POC, salvo se já existirem componentes reutilizáveis:

Cadastro completo e sofisticado de fornecedores.

Construtor universal de formulários.

Parametrizador completo de workflows/status.

Dashboards analíticos ou Power BI.

Relatórios Excel/PDF.

Gestão avançada de SLA.

Administração completa de todas as categorias.

Integração corporativa definitiva e infraestrutura produtiva.

Migração de histórico ou conversas existentes.

Implementação integral de todos os documentos e regras de Obras.

Aplicativo mobile nativo.

Todos os tipos possíveis de aprovação e parametrização.

# 11. Plano de construção - até 1 semana

| Dia | Foco | Resultado obrigatório |
| --- | --- | --- |
| D1 | Estrutura visual, modelo de dados, dados fictícios e login/perfis | Aplicação navegável. |
| D2 | Abertura, classificação IA, protocolo e fila GL | Demanda entra e aparece na Central Operacional. |
| D3 | Detalhe, timeline, comunicação, status e visão do cessionário | Ciclo principal ponta a ponta. |
| D4 | Aprovação, Obras, documentos e pendência de leitura | Features diferenciadoras prontas. |
| D5 | Mensageria, acabamento visual, dados demo e correções | Freeze funcional da POC. |
| D6 | QA, ensaio da apresentação e correções críticas | Demonstração estável. |
| D7 | Buffer técnico | Somente ajustes finais; sem expansão de escopo. |

# 12. Critério de pronto

A POC será considerada pronta quando uma pessoa que não participou da construção conseguir executar, sem apoio técnico, as três histórias abaixo:

Jornada principal: abrir chamado → classificar → aparecer na fila → direcionar → responsável assumir → atualizar → comunicar cliente → consultar histórico → concluir.

Aprovação: abrir demanda previamente cadastrada → analisar → aprovar/solicitar ajuste/reprovar → registrar decisão no histórico.

Obras: acessar módulo específico → visualizar dados da obra → documentos por etapa → fluxo de aprovação e acompanhamento.

Após o fechamento dessas três histórias, não adicionar novas funcionalidades à POC antes da apresentação, exceto correções críticas.

# 13. Roteiro sugerido de apresentação

| Etapa | Tempo | Demonstração |
| --- | --- | --- |
| 1. Contexto | 30 s | Transformar atendimento disperso em processo estruturado e rastreável. |
| 2. Abertura | 2 min | Mensageria/portal → IA → protocolo. |
| 3. Operação GL | 3 min | Fila → classificação → direcionamento → atendimento. |
| 4. Cessionário | 1 min | Acompanhamento, comunicação e pendências. |
| 5. Aprovação | 2 min | Solicitação sujeita à aprovação → decisão → histórico. |
| 6. Obras | 2 min | Fluxo diferenciado, documentos e etapas. |
| 7. Fechamento | 1 min | Central Operacional e transformação do atendimento em dados estruturados. |

# 14. Mensagem de fechamento da POC

“O objetivo desta POC não é apresentar o produto final, mas materializar o entendimento construído com a GL e demonstrar como os principais fluxos podem funcionar de forma integrada. A partir da validação da GL, esses conceitos evoluem para a solução definitiva.”

# 15. Cinco pontos que precisam ficar evidentes

Entrada simples da demanda.

Inteligência na classificação e no direcionamento.

Fila operacional e gestão do atendimento.

Comunicação e rastreabilidade ponta a ponta.

Flexibilidade para processos diferentes, demonstrada principalmente por Aprovações e Obras.

SmartEzy | Guia interno de orientação para construção da POC GL Eventos